**李明珠任务：**

1. 在检测管理=》委托单=》样品数=》添加和编辑样品页面，将特定属性中的“样品名称”和“型号规格”改为“参数名称”和参数值（12月5日完成）
2. 用户在创建任务单之后，任务单页面的状态默认选中为实验中；（12月5日完成）
3. 报告编号的格式：年-月-流水号（流水号为3位数，默认从001开始，如果超出了3位数，则自动增加1位）（12月6-12月7日完成）
4. 试品接收日期即是委托单日期；校准日期即是当前日期；试验日期即是当前日期；温度范围必须控制在（23土5）摄氏度之间；温度范围控制在（10%-90%）之间。（12月8-12月9日完成）
5. 工作人员即是当前用户和其他，且可修改；记录人为当前用户；工作负责人为定稿人；（12月9日完成）

**张嘉烨任务：**

1. 标签纸的打印（12月5日完成）
2. 数据定稿依次生成报告编号，以后特定权限的人才能修改；（12月5日完成）
3. 在通用属于页面加一个样品类别，选择好了参数之后，希望可以在特定属性页面可以直接读取出来；（12月6 -12月7日完成）
4. 记录除了记录人以外的人不可以修改，记录人修改后要留一个记录日志；（12月7日完成）
5. 记录人在提交后，如果要修改，就必须要提醒记录人是否要修改，确定要修改后，要提供一个新的版本，供以后做参考；（12月8日完成）
6. 记录人在提交后，如果要修改，就必须要提醒记录人是否要修改，确定要修改后，要提供一个新的版本，供以后做参考；（12月9日完成）
7. 原始记录被填完之后，用一个颜色来区分是否已经填完。（12月9日完成）